**Báo cáo tiến độ hàng tuần**

**20/03/2025 – 03/04/2025**

Nhóm: **Nhóm 1**

Dự án: Movie Recommendation with Agent AI

Người soạn: **Lê Châu Hữu THọ**

Thành viên:

22120350 - **Lê Châu Hữu Thọ** *Trưởng dự án* *(PM)*  
22120261 - **Đặng Tấn Phát** *Lập trình viên (Dev)*  
22120291 - **Lê Minh Quân** *Lập trình viên (Dev)*  
22120166 - **Phan Nguyễn Minh Khôi** *Lập trình viên (Dev)*

22120357 - **Trần Văn Anh Thư** *Thiết kế viên (Des)*

# Những việc đã hoàn thành:

| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** | **% hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chọn lựa chủ đề | 23/03/2025 | Cả nhóm | 100% |
| 2 | Thiết lập môi trường cơ bản (Git, Drive,…) | 23/03/2025 | Cả nhóm | 100% |
| 3 | Xử lí database | 30/03/2025 | TVAThu | 100% |
| 4 | Lập cấu trúc database (MongoDB) | 30/03/2025 | PNMKhoi | 100% |
| 5 | Cào dữ liệu của phim(poster, mô tả,…) | 10/04/2025 | LMQuan | 50% |
| 6 | Viết báo cáo PA0 + PA1 | 03/04/2025 | LCHTho | 100% |

# Các vấn đề tồn đọng & ảnh hưởng của chúng:

1. Xác định độ lớn database sử dụng là bao nhiêu, vì những bộ phim quá cũ thì không có source hay link để xem/đặt vé.
2. Chưa chọn được mô hình Agent AI cho từng tính năng, chưa ảnh hưởng nhiều vì đang trong giai đoạn lên kế hoạch.

# Mục tiêu của tuần tới:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** |
| 1 | Cào dữ liệu poster, mô tả phim | 10/04/2025 | LMQuan |
| 2 | Build Frontend (ReactJS) | 17/04/2025 | DTPhat |
| 3 | Design (Figma) | 06/04/2025 | TVAThu, DTPhat, LCHTho |
| 4 | Search Tool | 17/04/2025 | PNMKhoi |
| 5 | Tìm hiểu Agent AI N8N | - | Cả nhóm |