**Báo cáo tiến độ hàng tuần**

**04/04/2025 – 08/04/2025**

Nhóm: **Nhóm 1**

Dự án: Movie Recommendation with Agent AI

Người soạn: **Lê Châu Hữu THọ**

Thành viên:

22120350 - **Lê Châu Hữu Thọ** *Trưởng dự án* *(PM)*  
22120261 - **Đặng Tấn Phát** *Lập trình viên (Dev)*  
22120291 - **Lê Minh Quân** *Lập trình viên (Dev)*  
22120166 - **Phan Nguyễn Minh Khôi** *Lập trình viên (Dev)*

22120357 - **Trần Văn Anh Thư** *Thiết kế viên (Des)*

# Những việc đã hoàn thành:

| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** | **% hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cào dữ liệu poster, mô tả phim | 10/04/2025 | LMQuan | 70% |
| 2 | Build Frontend (ReactJS) | 17/04/2025 | DTPhat | 50% |
| 3 | Design (Figma) | 06/04/2025 | TVAThu, DTPhat, LCHTho | 70% |
| 4 | Search Tool | 17/04/2025 | PNMKhoi | 50% |
| 5 | Tìm hiểu Agent AI N8N | - | Cả nhóm | 50% |
| 6 | Viết PA2 | 18/04/2025 | LCHTho | 70% |

# Các vấn đề tồn đọng & ảnh hưởng của chúng:

1. Quá trình cào dữ liệu không suôn sẻ do giới hạn về số lần truy cập.
2. Các thành viên còn vướng nhiều vấn đề cá nhân (chủ yếu là do lịch học các môn khác)
3. Dự kiến sẽ khắc phục toàn bộ vấn đề sau khi kết thúc đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

# Mục tiêu của tuần tới:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** |
| 1 | Cào dữ liệu poster, mô tả phim | 01/05/2025 | LMQuan |
| 2 | Build Frontend (ReactJS) | 01/05/2025 | DTPhat |
| 3 | Design (Figma) | 01/05/2025 | TVAThu, DTPhat, LCHTho |
| 4 | Search Tool | 01/05/2025 | PNMKhoi |
| 5 | Tìm hiểu Agent AI N8N | - | Cả nhóm |