**Báo cáo tiến độ hàng tuần**

**18/04/2025 - 01/05/2025**

Nhóm: **Nhóm 1**

Dự án: Movie Recommendation with Agent AI

Người soạn: **Lê Châu Hữu THọ**

Thành viên:

22120350 - **Lê Châu Hữu Thọ** *Trưởng dự án* *(PM)*  
22120261 - **Đặng Tấn Phát** *Lập trình viên (Dev)*  
22120291 - **Lê Minh Quân** *Lập trình viên (Dev)*  
22120166 - **Phan Nguyễn Minh Khôi** *Lập trình viên (Dev)*

22120357 - **Trần Văn Anh Thư** *Thiết kế viên (Des)*

# Những việc đã hoàn thành:

| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** | **% hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cào dữ liệu poster, mô tả phim | 01/05/2025 | LMQuan | 100% |
| 2 | Build Frontend (ReactJS) | 01/05/2025 | DTPhat | 100% |
| 3 | Design (Figma) | 01/05/2025 | TVAThu, DTPhat, LCHTho | 50% |
| 4 | Search Tool | 01/05/2025 | PNMKhoi | 100% |
| 5 | Tìm hiểu Agent AI N8N | - | Cả nhóm | 100% |

# Các vấn đề tồn đọng & ảnh hưởng của chúng:

1. Hiện tại vẫn đang xây dựng frontend và backend, chưa đến mức thành phẩm nhưng vẫn đúng tiến độ, sẽ cố gắng duy trì kịp tiến độ
2. Quá trình design vẫn đang mắc kẹt. Một phần vì chưa cần sử dụng, một phần do các thành viên vướng nhiều việc khác (nghỉ lễ, đồ án môn khác,…)
3. Chưa chọn được người thực hiện xây dựng AgentAI

# Mục tiêu của tuần tới:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** |
| 1 | Chọn nhân sự phụ trách xây dựng Agent AI | 15/05/2025 | Cả nhóm |
| 2 | Build Frontend |  | DTPhat |
| 3 | Build Backend |  | PNMKhoi, LMQuan |
| 4 | Design (Figma) | 15/05/2025 | TVAThu, DTPhat, LCHTho |
| 5 | Viết PA3 | 11/05/2025 | LCHTho |