**Báo cáo tiến độ hàng tuần**

**11/05/2025 - 23/05/2025**

Nhóm: **Nhóm 1**

Dự án: Movie Recommendation with Agent AI

Người soạn: **Lê Châu Hữu THọ**

Thành viên:

22120350 - **Lê Châu Hữu Thọ** *Trưởng dự án* *(PM)*  
22120261 - **Đặng Tấn Phát** *Lập trình viên (Dev)*  
22120291 - **Lê Minh Quân** *Lập trình viên (Dev)*  
22120166 - **Phan Nguyễn Minh Khôi** *Lập trình viên (Dev)*

22120357 - **Trần Văn Anh Thư** *Thiết kế viên (Des)*

# Những việc đã hoàn thành:

| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** | **% hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chọn nhân sự phụ trách xây dựng Agent AI | 15/05/2025 | Cả nhóm | 50% |
| 2 | Build Frontend |  | DTPhat | 100% |
| 3 | Build Backend |  | PNMKhoi, LMQuan | 100% |
| 4 | Design (Figma) | 15/05/2025 | TVAThu, DTPhat, LCHTho | 70% |
| 5 | Viết PA3 | 11/05/2025 | LCHTho | 100% |

# Các vấn đề tồn đọng & ảnh hưởng của chúng:

1. Trưởng dự án chưa đốc thúc việc chọn nhân sự để xây dựng Agent AI. Trưởng dự án sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng để hoàn thành đúng tiến độ
2. Đã có thiết kế để dựng một số page. Cần phải làm nhanh hơn nữa để kịp tiến độ
3. Chọn thêm nhân sự để xây dựng mô hình ML

# Mục tiêu của tuần tới:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** |
| 1 | Chọn nhân sự phụ trách xây dựng Agent AI | 25/05/2025 | Cả nhóm |
| 2 | Chọn nhân sự phụ trách xây dựng Agent AI | 25/05/2025 | Cả nhóm |
| 3 | Build Frontend |  | DTPhat |
| 4 | Build Backend |  | PNMKhoi, LMQuan |
| 5 | Design (Figma) |  | TVAThu, DTPhat, LCHTho |
| 6 | Viết PA5, 6 | 14/06/2025 | LCHTho |