**Báo cáo tiến độ hàng tuần**

**23/05/2025 - 06/06/2025**

Nhóm: **Nhóm 1**

Dự án: Movie Recommendation with Agent AI

Người soạn: **Lê Châu Hữu Thọ**

Thành viên:

22120350 - **Lê Châu Hữu Thọ** *Trưởng dự án* *(PM)*  
22120261 - **Đặng Tấn Phát** *Lập trình viên (Dev)*  
22120291 - **Lê Minh Quân** *Lập trình viên (Dev)*  
22120166 - **Phan Nguyễn Minh Khôi** *Lập trình viên (Dev)*

22120357 - **Trần Văn Anh Thư** *Thiết kế viên (Des)*

# Những việc đã hoàn thành:

| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** | **% hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Chatbot và Agent AI | 05/06/2025 | LCHTho, TVAThu | 50% |
| 2 | Build Frontend |  | DTPhat | 100% |
| 3 | Build Backend |  | PNMKhoi, LMQuan | 100% |
| 4 | Xây dựng mô hình ML | 06/06/2025 | PNMKhoi | 70% |
| 5 | Viết PA5, 6 | 12/06/2025 | LCHTho | 50% |

# Các vấn đề tồn đọng & ảnh hưởng của chúng:

1. Đã xây dựng xong chatbot và mô hình ML
2. Chưa triển khai dự án lên server
3. Cần phải đánh giá hiệu suất các mô hình một lần nữa, và tập trung xây dựng Agent AI, cũng như các công việc còn lại để tránh bị vỡ tiến độ

# Mục tiêu của tuần tới:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả** | **Hạn chót** | **Người phụ trách** |
| 1 | Xây dựng Chatbot và Agent AI | 12/06/2025 | Cả nhóm |
| 2 | Triển khai mô hình lên server | 12/06/2025 | Cả nhóm |
| 3 | Đánh giá mô hình | 12/06/2025 | Cả nhóm |
| 4 | Kiểm thử unit test, hiệu suất, bảo mật,… | 12/06/2025 | Cả nhóm |
| 5 | Làm slide thuyết trình | 12/06/2025 | Cả nhóm |
| 6 | Viết PA5, 6 | 12/06/2025 | LCHTho |